丽委办发〔2017〕1号

中共丽水市委办公室  丽水市人民政府办公室

关于印发《丽水市小城镇环境综合整治行动

实施方案》的通知

各县（市、区）党委和人民政府，市直属各单位：

《丽水市小城镇环境综合整治行动实施方案》已经市委、市政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

中共丽水市委办公室

丽水市人民政府办公室

2017年1月6日

丽水市小城镇环境综合整治行动实施方案

为贯彻落实省委城市工作会议和市委三届九次全会精神，坚持走“绿水青山就是金山银山”绿色生态发展之路，补齐小城镇发展短板，根据《浙江省小城镇环境综合整治行动实施方案》要求，现就全市范围内开展小城镇环境综合整治行动制定如下实施方案：

一、总体要求

（一）指导思想。坚持以人民为中心，以五大发展理念为引领，立足打造“两山”样板和“双区”示范，全面开展小城镇环境综合整治行动。着力解决小城镇存在的规划不合理、设施滞后、特色缺失、管理薄弱等问题，高质量统筹城乡发展，决不把污泥浊水、违法建筑、脏乱差环境带入全面小康社会，努力提升小城镇生产、生活和生态环境质量，全力推动“绿色发展、生态富民、科学赶超”。

（二）主要目标。从2016年11月份开始，以乡镇政府（包括独立于城区的街道办事处）驻地建成区为主要对象，兼顾驻地行政村（居委会）的行政区域范围和仍具备集镇功能的原乡镇政府驻地，全面实施以“一加强三整治”（即加强规划设计引领，整治环境卫生、整治城镇秩序、整治乡容镇貌）为主要内容的小城镇环境综合整治行动。力争用3年时间，完成全市158个乡镇（省级中心镇13个、一般镇40个、乡集镇90个、独立于城区的街道5个、仍具备集镇功能的原乡镇政府驻地10个）环境综合整治，促进小城镇秩序平安有序、管理水平显著提高、乡容镇貌大有改观、乡风民风和谐文明，成为人们向往的幸福乐园。争取到2017年底，完成30%左右乡镇（街道）的环境综合整治；到2018年底，完成80%以上乡镇（街道）的环境综合整治；到2019年底，全面完成所有乡镇（街道）的环境综合整治。

（三）工作要求。

因地制宜，分类指导。根据省级中心镇、一般镇、乡集镇不同的经济、社会、人文、民俗等条件，做到针对问题解决问题，功能上缺什么补什么，资源上有什么干什么，注重自身特色，避免千镇一面。

循序渐进，量力而行。以完善小城镇功能为基础，全力保障水、电、路等基本生产生活条件，重点做好设施配套齐全、乡容乡貌整治、乡镇管理整齐有序、生态宜居，鼓励有条件的乡镇高水准提升环境质量，打造宜居、宜业、宜游的山水生态富美城镇。

形成合力，统筹推进。整治行动坚持党委政府主抓，以县（市、区）为责任主体，乡镇（街道）为实施主体。要将具体任务与乡村建设转型综合试点、“三改一拆”、“六边三化三美”、“五水共治”等工作紧密结合；要与美丽乡村建设、特色小镇培育、小城市创建、传统村落保护等统筹推进；要健全长效管理机制，做到标本兼治，力求长期成效。

二、主要任务

围绕丽水特色，重点抓好“一二三九”工程。“一”是抓好一个规划，加强规划设计引领；“二”是抓好20个示范小镇建设，发挥示范带动效应；“三”是抓好三项整治，打造整洁有序富美环境；“九”是抓好九个项目，形成综合整治抓手。

（一）抓好一个规划，加强规划设计引领。

1.编制环境综合整治规划。依据《浙江省小城镇环境综合整治技术导则》，以乡镇（街道）为编制主体，按照“先规划、后许可、再建设”的原则，科学编制环境综合整治规划。整治规划要纳入乡（镇）规划统筹实施，贯穿整治工作全过程。（牵头单位：市规划局）

2.加强整治规划编制质量管控。整治规划应包括基础设施和公共服务设施改造、沿街建（构）筑物和户外广告整治、整体风貌、地方特色管控等相关综合整治内容，并纳入乡镇规划统筹实施。要注重整治项目设计引导，突出小城镇主次入口、沿河道两岸、步行街巷、街头广场等重要街区、重要地段和重要节点的整治项目设计。在建筑设计层面上注重传承地域文化，全面加强物质和非物质文化遗产保护，着力凸显具有处州民居风格与传统特色的物质空间环境及其文化内涵,有机更新现存的传统街区、传统民居和老厂房，努力形成有内涵的公园、有记忆的街区、有故事的小镇，加快推进“处州民居”规划设计落地。（牵头单位：市规划局）

3.加强技术指导。组织相关设计人员和基层业务人员学习《浙江省小城镇环境综合整治技术导则》。举办小城镇整治规划编制推介会，加强乡镇（街道）与设计单位的对接沟通。（牵头单位：市规划局）

4.完善规划设计实施制度。按照有项目必规划、无设计不动工的要求，严把项目规划设计落地实施的各个环节，严格规划设计的实施管理。（牵头单位：市规划局）

（二）抓好20个示范乡镇建设，发挥示范带动效应。

在全市范围内，挑选小城市培育试点镇、特色小镇、省级中心镇、独立于城区的街道等基础条件较好的乡镇（街道），由各县（市、区）党委、政府主要领导作为联系点率先完成整治任务，打造小城镇环境综合整治精品镇、特色镇、示范镇，通过示范引领，带动全域整治。（牵头单位：领导小组办公室）

（三）抓好“三项整治”，打造整洁有序富美环境。

1.整治环境卫生。

（1）加强地面保洁。建立健全环卫保洁机制，加强保洁队伍建设。加大重点区域的保洁力度，全面整治主次干道、大街小巷、集贸市场、居民小区、公园广场、车站码头、建筑工地、镇村结合部和学校周边等区域，做到垃圾收集、堆放、转运和处理日产日清。加强垃圾压缩中转站、公厕、果皮箱等环卫设施日常检查维护。建立健全运营管理制度，确保各类乡镇环卫设施完好、整洁、安全运转。（牵头单位：市农办）

（2）保持水体清洁。结合“五水共治”，强化公共水域综合整治，巩固提升“清三河”成效，加强河流、湖泊、池塘、沟渠等各类水域保洁，逐步恢复坑塘、河湖、湿地等各类水体的自然连通，推进清淤疏浚，消灭黑水河、臭水体。（牵头单位：市“五水共治”办公室）

（3）争创卫生乡镇。贯彻落实国家相关法律法规和省卫生乡镇建设标准，加强病媒生物防治和环境保护，促进绿色发展。保障食品安全和生活饮用水卫生，争创国家级和省级、市级卫生乡镇。（牵头单位：市卫生健康委员会）

2.整治城镇秩序。

（1）治理道乱占、车乱停、摊乱摆。按照主干道严禁、次干道严控、小街巷规范的要求，改善道路功能，合理设置停车场地，划定经营区域，整治与疏导相结合，消灭占道停车、“僵尸车”、占道经营、乱设摊点、游商游贩等现象。加大乡镇集贸市场改造提升力度，规范集贸市场环境秩序，全面整治违法堆物、违法施工和违法建筑等，严禁擅自增设平交道口、敷设管线、占用或挖掘各类道路。整治客货运市场秩序，合理划定客运停车点，严禁客运车辆乱停乱靠等不文明行为，规范货车通行。（牵头单位：市城管执法局、市交通运输局）

（2）治理车乱开。加强道路交通违法行为查处，重点整治车辆不按规定停放、车辆和行人不按交通信号灯规定通行、车辆逆向行驶、机动车占用非机动车道行驶、车辆违反规定载人、酒后驾驶机动车、无证驾驶机动车、驾驶无牌无证机动车、骑乘摩托车不按规定戴头盔以及机动车非法运营和出租车拒载等行为。加大查处力度，基本杜绝燃油助力车上路行驶。（牵头单位：市公安局）

（3）治理房乱建。加大对违法建筑的查处和整治力度，加强老旧小区提升整治，积极推进镇中村、镇郊村和棚户区改造，优化住宅功能布局，改善居住环境。加大对违法建筑的查处和整治力度，坚决遏止和打击违法建设行为。确保新发生的违章建筑拆除率达到100%。（牵头单位：市“三改一拆”办公室）

（4）治理线乱拉。规范户外缆线架设，按照强弱分设、入管入盒、标识清晰、牢固安全、整齐有序、美观协调的要求，着力解决乱接乱牵、乱拉乱挂的“空中蜘蛛网”现象。有条件的乡镇借鉴城市地下综合管廊建设和通信管道共建共享的做法，积极实施架空线入地改造。加强电网改造升级，建成结构合理、技术先进、供电可靠、节能高效的供电网络。（牵头单位：市通发办）

3.整治乡容镇貌。

（1）加强沿街立面整治。对主次干道、重要节点、旅游景区景点等的景观和灯光亮化，进行整体设计和改造。对沿街空调室外机、卷帘门、遮阳篷等构筑物和门（楼）牌、店招店牌、广告等标志标识进行统一设计，通过“以奖代补”等形式引导城镇居民进行改造。加强沿街建筑物外立面的粉刷、清洗和保洁工作，加大小广告和乱张贴乱涂写治理力度，保持立面整洁。[牵头单位：市建设局（规划局）、市城管执法局]

（2）推进可再生能源建筑一体化。大力推进太阳能建筑一体化，积极采用整体改造、推广分离式太阳能光热技术和空气源热泵技术等方法，改造有碍景观的屋顶整体式太阳能热水器装置。[牵头单位：市建设局（规划局）]

（3）治理“低小散”块状行业。深化“腾笼换鸟”，继续淘汰落后产能，深入实施低小散块状行业整治提升工作，全面排查整治安全生产、环境保护、产品质量、节能降耗不达标以及其他违法生产的低小散、脏乱差企业（作坊）。加强小微企业园和标准厂房的规范管理。（牵头单位：市经信委）

（4）完善配套设施。加强垃圾中转站等环卫设施建设，推进垃圾分类处理，提高减量化、无害化、资源化处理水平。加强污水处理设施建设和运行维护管理，完善污水收集系统，稳步提高生活污水的收集处理率、运行负荷率和出水达标率，到2019年底污水收集处理率达到 90%以上。完善道路交通设施，打通“断头路”，修补破损路，疏通拥堵点，完善交通安全设施和标志设施。[牵头单位：市建设局（规划局）]

（5）提升园林绿化。建立有效的城镇“绿线”管理制度，维护“绿线”管理的法定性、权威性，确保现有绿地不受侵占、破坏。大力实施植树增绿、见缝插绿、拆违补绿、拆墙透绿行动，多植乔木和乡土、彩色树种。现有闲置地块，在尊重城镇居民意愿的基础上，采用种植果树、花草等绿化形式，进行全面覆绿，基本实现无裸露闲置地块。加强风景名胜资源保护和景观森林建设，加快构建开放、便民的公园绿地系统，每个中心镇和有条件的乡镇要有一个具有地域特色、乡村风貌的公园绿地。[牵头单位：市建设局（规划局）]

（6）提高管理水平。建立健全小城镇环境综合整治长效管理机制，规范环境卫生、道路交通和乡容镇貌管理。引导居民积极主动参与小城镇环境综合整治。深入推进城管执法体制改革，推动形成现代城镇治理体系，鼓励有条件的小城镇积极开展智慧城镇建设，将公共安全视频监控建设联网应用工作结合到小城镇环境综合整治行动中，提高小城镇社会综合治理管理能力，加快构建数字城管平台，提高乡镇管理的科学化、精细化、标准化水平。（牵头单位：市城管执法局）

（7）加强传统村落保护。全面开展区域范围内有保护价值的传统村落（民居）的普查，并做好登记、建档等工作。加强对传统民居的白蚁防治、防火等保护及修缮工作。具备条件的传统村落，在保护的前提下，结合民宿等方式做好发展文章。[牵头单位：市建设局（规划局）]

（四）抓好九个项目，形成整治抓手。

1.打造好一个乡镇的主出入口。加强小镇主出入口提升改造项目谋划和建设，注重景观效果、地域特色和功能相结合，突出良好的景观效果和易识别特性。

2.建立一条示范街。把示范街作为重要地段和节点，突出示范街在传统文化、经济发展和风貌引领上的作用，有机更新现存的传统街区、传统民居和老旧厂房、作坊等，打造有记忆、有故事，环境整洁有序的示范街。

3.建设一个休闲公园。充分利用公共绿地、闲置空地和池塘、河道等载体，以乡土植物和乡镇特色为主题，构建开放、便民的公园绿地系统，体现为民性，拓宽居民休憩、休闲空间。

4.改建一个农贸市场。积极发挥乡镇作为城市与乡村之间的“粘合剂”的作用，完善集镇功能，突出集镇特色，科学设置、改造提升农贸经营场所。

5.建设一个文化礼堂。文化礼堂是乡镇居民文化娱乐的重要场所，也是乡镇居民集体活动的主要场地，要把文化礼堂作为规划设计的一个重要内容，抓紧提升改造或建设，体现特色、惠及百姓。

6.打造一个示范村居（小区）。按照小城镇环境综合整治要求，高标准打造一个示范村居或小区，增强居民幸福感、获得感，大幅提高居民保护环境、爱护家园的自觉意识，强化示范引领作用。

7.建成一套污水处理系统。加大污水收集处理设施建设力度，强化设施运行维护管理，建成一套较为完善的污水收集处理系统，提高污水收集处理率、运行负荷率和出水达标率。

8.新建一批地下管网系统。实施地上、地下同步规划建设，加快截污纳管、雨污分流步伐。借鉴城市老旧小区改造做法，积极实施架空线入地改造，着力解决乱接乱牵、乱拉乱挂的“空中蜘蛛网”现象。

9.完善一个停车系统。充分利用闲置地块、乡镇周边空地，集中规划设计增设停车场所，改善道路交通设施，打通断头路，改造拥堵点，提升出行交通环境。

三、实施步骤

（一）动员部署阶段（2016年11月30日前）。各县（市、区）、各乡镇（街道）制定实施方案、行动计划，明确工作目标、工作标准、完成期限。

（二）整治规划编制阶段（2017年3月31日前）。各级于2017年3月31日前完成所有乡镇整治规划编制任务。

（三）启动整治阶段(2016年11月30日至2016年12月31日)。全面启动地面保洁、水体清洁、“道乱占”、“车乱开”、“线乱拉”、“低小散”块状行业治理等工作。各专项行动组责任单位完成专项行动实施计划制定。

（四）全面整治阶段（2017年1月1日至2019年12月31日）。按照实施方案和整治规划，全面实施整治行动。

四、工作措施

（一）加强组织领导。各级各部门要高度小城镇环境综合整治工作，把小城镇环境综合整治行动作为推进落实“十三五”规划和高水平全面建成小康社会的重要抓手，建立党委政府主抓、建设（规划）部门牵头、相关部门参与的工作推进机制。成立小城镇环境综合整治行动领导小组并设办公室，抽调人员实行集中办公，落实工作经费。市小城镇环境综合整治行动领导小组负责统筹协调推进全市小城镇环境综合整治工作，成员单位要各司其职、密切协作、形成合力。各有关牵头部门要专门制定行动方案，落实配套政策，重点指导推进。各县（市、区）是小城镇环境综合整治行动的责任主体，要根据实际统筹编制本地区整治行动方案和年度计划，明确年度实施目标，落实责任，出台举措，在工作部署、人员安排、财力保障上进行统筹协调，全面全力推进。各乡镇（街道）是小城镇环境综合整治行动的实施主体，要加强规划建设，落实保障措施，切实抓紧抓好。

（二）加强要素保障。小城镇环境综合整治行动资金以县（市、区）投入为主，积极争取上级转移支付，市财政每年安排一定资金，采取 “以奖代补” 方式对全市范围内小城镇环境综合整治行动考核验收达标的乡镇（街道）予以奖励。各县（市、区）要把小城镇环境综合整治行动资金纳入年度地方财政预算；要将“六大项目”建设纳入年度计划；将上级转移支付资金向小城镇环境综合整治工作倾斜，提高基础设施配套费、土地出让收益返还比例；积极创新投融资机制，加大对小城镇环境综合整治项目的投入；组织发动城镇居民投工投劳参与小城镇环境综合整治工作，积极引导和吸纳社会资本参与小城镇环境综合整治建设，加快形成多层次、多渠道、多元化的投融资格局。各地要积极开展农村土地综合整治，盘活存量建设用地，充分利用各种废弃地、闲置地、荒坡地，积极推进坡地村镇建设，特别是各县（市、区）要优先保障小城镇环境综合整治建设必需的用地指标。符合条件的“三改一拆”拆后土地纳入城镇低效用地再开发或农村土地综合整治项目。

（三）加强督查考核。建立健全小城镇环境综合整治专项考核制度，完善考核指标。把小城镇环境综合整治纳入市委、市政府对县（市、区）党委、政府的综合考核，把小城镇环境综合整治行动成效作为考核县（市、区）、乡镇党委政府和领导干部工作实绩的重要内容。建立健全动态评估和通报机制，由市对县（市、区）、县（市、区）对乡镇分级实施，定期考核，通报排名。

（四）加强服务指导。市、县两级要成立技术指导服务组，对辖区内的小城镇环境综合整治行动提供服务管理和技术保障。建立技术帮扶机制，积极组织专家团队和专业技术人员开展送技术下乡活动，加强跟踪服务。加强对乡镇（街道）负责同志、基层工作人员的教育培训，着力提高认识水平和实践能力。

（五）加强宣传发动。各地各有关部门要充分利用广播、电视、报刊、网络等各种形式，大力宣传推进小城镇环境综合整治工作，跟踪报道各地推进工作动态，宣传先进典型，推介成功经验，正确把握舆论导向，调动一切积极因素，凝聚社会各方力量，让全社会形成关注、参与小城镇环境综合整治行动的良好氛围。充分调动基层干部、广大群众和社会各界的积极性、主动性和创造性，不断提高环境卫生管理与保护意识。

中共丽水市委办公室                     2017年1月9日印发